## Slide 1: 第三章 ERP導入方法論與組織架構
授課教師：賴鍵元
研 究 室：誠勤805
E-mail：fi012@mail.oit.edu.tw

## Slide 2: 課程大綱
ERP導入方法論
電腦編號原則
商品BOM的規劃
導入ERP系統時,較佳的專案組織運作模式
Notes: 【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 3: 一、導入方法論

## Slide 4: ERP 導入要花多少成本？
項目 | 說明
時間 | 評估：約1-3個月； 導入：6個月-1年
軟硬體成本 | 約500萬
企業內部成本 | 聘任兩位專職MIS人員： 35,000元/月 × 2.5倍(管理、福利、獎金等人事成本) ＝17.5萬/月 (一年預估210萬)
各部門投入人力 | 五大營運部門(採購/採購/生管/研發/財務)參與討論、接受訓練、資料蒐集、建檔登錄、專案會議，5個部門×0.5人/年 ( 一年總預算約525萬)
有形與無形人力資金總成本 | 林林總總
總金額約1,000萬
Notes: 4
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 5: ERP 系統導入失敗的原因
ERP效益目標不明確，導致資源無法聚焦
經營者或高階主管之決心及支持度不佳
專案規劃及執行效率不佳
組織分工與制度及作業流程未及時修訂
企業內部人員之投入與配合度不足
ERP基本資料之規劃不良
資訊人力及能力的不足
Notes: 【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 6: ERP 導入五大階段
作業流程分析
客戶狀況了解
專案進度
擬定
各系統
教育訓練
各項基本
資料蒐集
上線前系統調整
基本資料及期初
餘額結算與輸入
異動資料
開始輸入
上線後檢討
與效益分析
專案計劃階段
教育訓練階段
作業流程擬定階段
正式上線階段
效益評估及結案階段
結案
1
2
3
4
5

## Slide 7: 電腦化上線輔導甘特圖

## Slide 8: 基本資料準備進度表

## Slide 9: 餘額導入進度表

## Slide 10: 二、電腦編號原則

## Slide 11: 電腦編號之目的
防止資料重複
提升登錄時效
加強分類管理
便於資料辨識

## Slide 12: 哪些資料需要編號
在ERP系統各模組資料登錄時，有需要輸入「XX代號」的這種欄位，即需要一套編碼原則
資料如果在20筆以上都建議要設定資料的編號原則，但這非絕對，端視未來的預期量而定
  如果少量的資料，使用者容易辨識，就不需要設定編碼原則，例如只有兩個倉庫，一個原料倉，一個成品倉，不用特定給定編號原則(除非未來會有很多的倉庫)

## Slide 13: 電腦編號原則
較常有編號原則的資料 | 編號的權責單位或參與單位
原物料編號原則 | 研發、採購、資材或倉管
半成品編號原則 | 研發、生管、財務、資材或倉管
成品商品編號原則 | 研發、生管、業務、財務、資材或倉管
客戶編號原則 | 業務
廠商編號原則 | 生管託外單位、採購
哪些資料需要設定編碼原則？一般企業大都會將以下資料設定編號原則：

## Slide 14: 電腦編號原則 (Cont.)
較常有編號原則的資料 | 編號的權責單位或參與單位
員工編號原則 | 人事
固定資產編號原則 | 總務
會計科目編號原則 | 會計財務 （財政機關有一套基本參考原則，建議直接使用）
立沖帳編號原則 | 會計財務
產品製程編號原則 | 研發、生管、製造現場
存貨批號編號原則 | 生管、物管

## Slide 15: 編號的基礎原則
原則1：編號原則應有唯一性
原則2：編號原則應該具有擴充性
原則3：編號應該反應分類
原則4：變動屬性不應納入編號
原則5：編號長度適中
原則6：盡量避免採用有意義編號
原則7：避免使用英文字母或與數 字交替使用
原則8：避免使用特殊符號
原則9：編號長度應求一致
原則10：編號應有防錯功能
※ 編碼原則1、2一定要遵守，其餘原則因行業別不同，可以只當參考與建議

## Slide 16: 原則1：編號應具備唯一性
目的：
  清楚識別
例如：
  產品品號的唯一性： 410001 為數位相機-SL系列 410002 為數位相機-SX系列
一品項不能兩種名稱，亦不能兩種代號
Notes: 16
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 17: 原則2：編號應具有擴充性
目的：
  必須考量未來資料量的增加速度
例如：
  員工編號： 王大民 2312 … 鞏二一 9999 ， 假若有新進人員 張大三 ， 該如何編號？ (不夠用)
如果 5~10年內公司員工有可能超過1萬人，員工編號就應該編到5碼，但如果編碼太長而用不到，就不適合
Notes: 17
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 18: 原則3：編號應該反應分類
目的：
  方便後續資料排序、彙總、查詢
例如：
  原料－五金類以「1」開頭 ： 1 X X X X X 原料－塑膠類以「3」開頭 ： 3 X X X X X 成品－相機類以「2」開頭 ： 2 X X X X X
如果用報表分類同是原料，五金類與塑膠類就會被分類
Notes: 18
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 19: 原則4：變動屬性不應納入編號
目的：
  避免未來有可能發生變動，一旦發生變動，是否要全面修改原有的編號，將會成為十分困擾的抉擇
例如：
  員工所屬部門不應納入員工編號中，以避免人員部門調動，編號就沒有意義了
Notes: 19
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 20: 原則5：編號長度適中
目的：
  節省閱讀、抄寫、記憶、輸入的作業時間，增加資料處理的效率，同時降低處理過程中的出錯機率
例如：
  一般來說，常見的品號編碼在「8-12」碼是較恰當的；假若，超過16碼則過長
Notes: 20
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 21: 原則6：盡量避免採用有意義編號
目的：
  避免在日後資料量日益增加的時候，編碼的原則無法滿足所有的意義，造成擴充性不足，無法遵循同樣的原則
例如：
  原料編號 3 5 4 2 5 3 1
規格
尺寸
顏色
假設，目前該原料有5種規格、3種尺寸、7種顏色
乍看下，很合理，但如果5年後，該原料擴增到有12種規格、13種尺寸、10種顏色，該如何編號？
Notes: 21
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 22: 原則6：盡量避免採用有意義編號 (Cont.)
正確觀念：
  品號僅是料件的代碼，只是做為使用者與電腦之間的溝通工具而已，他甚至可以不需要具備任何意義
  在ERP系統中，以提供了相當多的欄位用來描述「品號」，因此，品號的品名、規格等所有的資料在列印或顯示時，都會伴隨著料號出現，其實沒有必要將所有意義都編入品號中
Notes: 22
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 23: 原則7：避免使用英文字母或與數字交替使用
目的：
  最好全部用阿拉伯數字來編號，避免讀音或識別上混淆和困擾
例如：
  英文字「I」與數字「1」容易混淆
  英文字「O」與數字「0」容易混淆
註： 如果真的有英文編入的需要，可將英文字放在最前面。例如RS00301
Notes: 23
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 24: 原則8：避免使用特殊符號
目的：
  編號中夾雜「＊」、「－」、「／」 、「﹒」 …等特殊符號。不僅影響輸入效率，亦會在口述編號時，造成不便
  可能與應用系統資料庫的基礎限制而有抵觸的問題
例如：
  原料品號： RS-00301 (不佳的編號方式) 原料品號： RS00301 (較佳的編號方式)
Notes: 24
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 25: 原則9：編號長度應求一致
目的：
  方便閱讀或輸入時一眼即可發現異常錯誤
例如：
  原料類有6碼： 1 0 X X X X 成品類有4號： 2 0 X X
註： 要求「同一類型」(例如原料、半成品、成品) 編碼長度應該要一樣
Notes: 25
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 26: 原則10：編號應有防錯功能
目的：
  當編號位數愈長時，除非使用條碼識別系統，否則在資料輸入時，容易因為疏忽而發生錯誤
例如：
  原料類有13碼： 1 0 X X X X 0 0 5 1 2 4 6 加一碼檢查碼： 1 0 X X X X 0 0 5 1 2 4 6 2
註： 如此即可用電腦系統邏輯來判斷並警告資料輸入時發生的錯誤
Notes: 26
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 27: 物料編號與物料分類的關聯
物料編碼
物料分類
1101XXXX001
1101XXXX002
1101XXXX003
3010XXXX001
3010XXXX002
4586XXXX001
4586XXXX002
1101 電阻
3010 PC板半成品
4586 成品
用途：1. 識別屬性
2. 報表及資料查詢排序
1. 統計彙總存貨資料 (eg.庫存明細表)
Notes: 27
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 28: 物料編號與會計科目的關聯
物料編碼
會計科目
1101 電組
3010 PC板半成品
1226 原料
1218 半成品
1211 成品
1. 彙總存貨資產總金額 (eg.進耗存統計表)
4586 成品
Notes: 28
【章節分隔頁】
於每章開始之前揭示，再次提醒本章之學習內容有哪些

## Slide 29: 編碼範例
成品編號 (9碼，Ｘ Ｘ ＸＸ ＸＸＸ ＸＸ )
第1碼
X
第2碼
X
第3-4碼
XX
第5-7碼
XXX
第8-9碼
XX
1 原 料
2 物 料
3 半成品
4 成 品
5 代銷品
6 客供品
1 桌上型
2 工業用
3 筆記型
識別碼
分類碼
01 X系列
02 T系列
03 R系列
型號
256 CPU1.6G
257 CPU1.7G
258 CPU1.8G
規格
01
02
03
流水號
4 1 0 1 2 5 6 0 1

## Slide 30: 三、商品BOM 的規劃

## Slide 31: 甚麼是 BOM ？
BOM (Bill of Material) ＝ 材料用料清單
簡單的說，就是將製造的「最終產品」或「銷售商品」所需要的原料、半成品，以及單位用量，由上往下依包裝、組合、製造、採購的順序逐一展開

## Slide 32: 以數位相機說明 BOM 的結構
品號：420001 (M件)
數位相機-SX系列
310002
PCBA-Main-SX
（M件/1）
320002
PCBA-Sensor-SX
（S件/1）
390001
相機包材組
（Y件/1）
190003
電池-AAA可充式
（P件/4）
190008
驅動程式光碟V2
（P件/1）
190009
防塵相機套-黑色
（P件/1）
190012
使用手冊
（P件/1）
品號：310002 (M件)
PCBA-Main-SX
110001
主開關連動板
（P件/1）
110002
模式按鈕
（P件/1）
110003
塑膠前蓋
（P件/1）
110004
塑膠後蓋
（P件/1）
130001
金屬Logo
（P件/1）
130002
鍍鎳螺絲
（P件/8）
140001
LCD窗
（P件/1）
140002
顯示窗
（P件/1）
140003
光學鏡片
（P件/1）
140005
伸縮鏡頭
（P件/1）
半成品
成品
另託外加工件320002PCBA-Sensor-SX（S件/1）為一個單階的BOM
M：廠內自製
S：託外加工
Y：虛設件
P：採購件
單階
二階

## Slide 33: BOM的使用單位
BOM
研發
(產品結構)
業務
(商品訂單)
生管
(排程/製令)
採購
(採購單)
製造
(領料單)
會計
(商品成本 蒐集)

## Slide 34: BOM 分階的意義
品號：420001 (M件)
數位相機-SX系列
310002
PCBA-Main-SX
（M件/1）
320002
PCBA-Sensor-SX
（S件/1）
390001
相機包材組
（Y件/1）
190003
電池-AAA可充式
（P件/4）
190008
驅動程式光碟V2
（P件/1）
190009
防塵相機套-黑色
（P件/1）
190012
使用手冊
（P件/1）
110001
主開關連動板
（P件/1）
110002
模式按鈕
（P件/1）
110003
塑膠前蓋
（P件/1）
110004
塑膠後蓋
（P件/1）
130001
金屬Logo
（P件/1）
130002
鍍鎳螺絲
（P件/8）
140001
LCD窗
（P件/1）
140002
顯示窗
（P件/1）
140003
光學鏡片
（P件/1）
140005
伸縮鏡頭
（P件/1）
BOM有虛設件－相機包材組(Y件)，表示很多成品的包裝方式都一樣。
不具實體的產品，是為了簡化BOM的架構，不會有生產入庫的行為，不會有數量與成本
數位相機－SX系列(M件)與機身半成品(M件)必須開立廠內生產製令
PCBA-Sensor (S件) 是託外加工品號，表示企業有委外加工的生產特性，所以，流程上必須透過製令/託外管理系統模組來管理託外製令及和廠商的帳務等
所有採購件(P件)都能結算存貨單元成本
生產排程對象最少要排三種品號(製令工單數量)，這三個品號將來可以透過ERP系統來了解生產進度
至少會產生兩張廠內領料單及一張託外領料單
然後也會產生兩張生產入庫單及一張託外進貨單
排程的三個對象是製造單元成本的計算對象

## Slide 35: BOM分階的８大原則
在進行BOM分階時，有以下八個基本原則需要遵守：
  原則1：有計劃庫存者或需要進行存貨管理者須斷階
  原則2：半成品有直接銷售需求者須斷階
  原則3：半成品有直接委外加工或依生產製造需求分離加工生產 者(如大陸代工...等)就必須斷階
  原則4：因應BOM的管理效益必須設為虛設料件或有群組連動 關係者就必須斷階

## Slide 36
  原則5：半成品在後序加工有會發展成多樣性組合商品者或者有 需要併單生產者就要斷階
  原則6：需要管制生產排程進度，內部或外不需要查詢及時資訊 進度者需斷階
  原則7：是財務會計單位之成本計算或分析單元者需斷階
  原則8：BOM分階的複雜度需考量企業管理組織規模及管理能力
BOM分階的８大原則 (Cont.)

## Slide 37
BOM分階技巧
技巧一：與生管單位討論
  取得目前生產單位的生產排程表，透過生產排程表的品號，就可大略得知，BOM中的成品與半成品有哪些
技巧二：找成本會計人員討論
  取得並試著瞭解成本計算的相關分析、統計報表
技巧三：找業務單位了解客戶下單訂購的商品有哪些
  瞭解客戶下訂單對商品規格的要求、組合的變化，想想BOM成品的芬接特色

## Slide 38
BOM分階技巧 (Cont.)
技巧四：到現場及倉儲區域走一走
  了解這些區域堆積儲存的料件是否有異常的情形
技巧五：製令製程取決應注意事項

## Slide 39
BOM分階技巧 (Cont.)
技巧六：從觀念解說到商品的實際拆解，由研發或生管人員親自繪製 BOM
  取一個目前正在生產的產品出來解釋BOM的結構，並將它劃在白板上，解釋BOM分階的管理意義，確定企業相關主管清楚其BOM分階意義
  BOM分階最大的意義是生產排程的模式。企業的生產排程到底是製令的觀念或者試途程(製程)的觀念，必須清楚的釐清，必要時去現場走一走，可加深判斷的依據

## Slide 40: 四、導入ERP時的專案組織運作模式

## Slide 41
如何將MIS組織定位最佳化
常見的MIS單位組織定位有三種：
MIS隸屬於二階組織單位
MIS隸屬於一階平行單位
MIS直屬於高階主管的單位

## Slide 42: MIS 隸屬於二階組織單位
總經理
生管
製造
財務
管理
研發
M
I
S
M
I
S
M
I
S
缺點： MIS單位位階不足，當需要進行跨組織跨部門協調時，需要上級主管協商，上級主管與其他部門又是平行組織，協商若困難，e化推動容易流於單位的流程或計算或資料處理工具，e化整合效率難提升。
四、

## Slide 43: MIS 隸屬於一階平行單位
總經理
生管
製造
財務
管理
研發
MIS單位
缺點：
  比第一種組織來的好，但因為ERP推動與組織的流程及管理重點息息相關，MIS單位主管若本身無具備非常優良的管理、整合及溝通協調能力，e化的成功可能事倍功半
  與其他部門同為平行組織，專案執行力也會不足

## Slide 44: 較佳的 MIS 單位定位
總經理
生管
製造
財務
管理
研發
MIS單位
優點：
  把e化當成經營管理的變革機會，從經營角度出發，運用資訊系統工具，提昇營運效果
  MIS能直接與經營者互動，若遇見阻礙時，才能利用組織的行政力輔佐，提昇成功率

## Slide 45
掌握資訊發展的脈動及IT的效能，企業應視資訊導入為策略
提昇資訊部門的位階，並且提高管理概念的層次，才能達到組織的效能
MIS資訊人員過去是以系統設計為主，現今應走向整合輔導的角色，並擔任教育訓練和協調溝通的角色
內部系統顧問人員的養成，提高上線支援的能力
MIS於企業組織中應扮演的角色

## Slide 46: ERP 推動的專案組織設計
企業主或經營者
企業e化規劃小組
企業e化執行小組
專案負責人
企業為推動ERP通常會與ERP系統廠商共同成立階段性任務組織，這個組織主要任務，是在專案時程內認ERP順利上線達成ERP上線目標

## Slide 47: ERP 推動的專案組織設計
經營者
企業專案負責人
ERP系統專案負責人
研發主管
財務主管
資材主管
生管主管
製造主管
管理主管
顧問群
線上服務
教育訓練
系統工程
個案修改
各流程主辦─如會計/採購/業務/倉庫/生管/製造/出納/會計/品管
e化規劃小組成員
E劃執行小組成員
ERP系統廠商

## Slide 48
參考位階：總經理、副總經理
  設定組織明確e化目標及e化策略，時時關心e化進度，積極參與規劃及變革，明確掌握e化進度及階段性目標，時時勉勵與鞭策e化效益的達成
  專案阻礙及瓶頸的決策與裁定
  宣達ERP導入之確定性、勉勵與鞭策
  定期招開會議檢討專案進度成果，並隨時修正e化的進度或方向
  組織流程再造之重大決議
  預算的審核與專案的考核
(1) 企業經營層級的主要權責

## Slide 49
參考位階：熟悉企業整體組織架構與各事業流程的靈魂人物
  協助與監督系統廠商的服務、上線效率及品質管控
  擔任內部規劃小組與系統廠商的溝通窗口
  負責ERP專案進度的控管執行及追蹤，並有效整合內部人力及物力資源
  對經營階層報告專案進度，並主持專案進度會議
  系統裁修需求之提報與確認
  負責ERP系統上線的驗收
(2) 企業專案負責人的主要權責

## Slide 50
參考位階：帶領系統廠商團隊有效率地為企業輔導
  負責ERP導入專案的規劃、專案進度的執行及上線成敗之責
  負責系統廠商有關ERP專案內部人力資源及設備資源的整合
  系統應用及管理改善之建議與諮詢
  負責與企業專案負責人的溝通協調窗口
  系統功能增修需求討論
  系統基本資料之建立規劃建議
  定期向經營者報告ERP專案執行的狀況，並盡力協助排除困難
  定期召開ERP專案推動進度檢討及協調會議，完成會議報告
(3) ERP系統專案負責人的主要權責

## Slide 51: e化規劃小組的主要權責
參考位階：需為單位主管的層級，視組織大小，一般為經理或課長
  協助專案負責人推動專案之相關事宜
  系統導入成敗部門主要負責人
  專案導入之部門配合事項負責人
  部門流程與作業之異動確認
  負責系統規劃、組織規劃、流程規劃、參數設定及基本資料等規劃
  負責ERP個案修改的需求提出、規格確認及驗收
  負責督導e化執行小組的訓練、執行、成效評估及改善建議

## Slide 52: e化執行小組的主要權責
參考位階：企業原有的部門組織中挑選出主要的「種子成員」
  負責ERP系統與職能相關的資料收集與正確性查核、登錄及系統流程的執行
  參與相關模組的ERP系統訓練並參與訓練驗收
  單位系統流程繪製與檢討
  為系統導入之種子人員，擔任部門人員知識傳承
  負責ERP個案設計功能需求的提出、協助規劃及個案驗收
  系統上線後，必須回饋關於新系統使用的細節，使系統最佳化

## Slide 53: 導入時應有的正確觀念
面對新的工具應該更加努力學習、耐心聆聽、有毅力的完成
期初的資料建立(eg料號、BOM…)的規劃，其正確性和合理性將是系統導入成功的基本功夫
電腦化的過程並非僅是資訊系統的植入，而是須靠整個企業共同來推動執行
在定義企業流程的時候，必須先求合理化，秉持先求管理上的合理，再求作業的彈性，不能有本位主義

## Slide 54: 評量測驗
企業只要投入多人力及高成本，導入ERP系統一定都會成功。 □是 □否
  否 (例如電腦化時程失控、未落實制度、部門溝通不良、基本資料規劃不 良等，都可能造成企業導入失敗)
企業應該成立專案推動組織，並由公司高階主管宣示達成專案目標的決心及全力支持。 □是 □否
  是
ERP導入分五大階段：(1)專案計畫階段 (2)教育訓練階段 (3)作業流程擬定階段 (4)正式上線階段 (5)效益評估及結案階段。 □是 □否
  是

## Slide 55: 評量測驗 (Cont.)
導入ERP時，將現有會使用的物料編號全部建立到系統裡。 □是 □否
  否 (導入系統時應該再全面檢視原有的編號，決定是否需要重新編定。 原則：唯一性、擴充性、反映分類、變動屬性不應納入編號、長度 適中)
半成品在後續加工會發展成多樣性組合商品者或有需要併單生產者，則BOM不需要分階。 □是 □否
  否 (半成品在後續加工會發展成多樣性組合商品者或有需要併單生產 者，考量庫存及帳務管理，則BOM需要分階)

## Slide 56: 評量測驗 (Cont.)
若ERP推動時假設專案組織分－企業主/e化規劃小組/e化執行小組，有關e化執行小組的權責描述何者為非： A) 負責ERP個案修改的需求提出與驗收 B) 全程參與與職能相關的系統課程訓練 C) 負責ERP系統相關職能負責的基本資料收集及登錄 D) 當ERP系統流程與現行作業流程發生差異時，負責BPR
  D

## Slide 57: 評量測驗 (Cont.)
若ERP推動時，假設專案組織分－企業主/e化規劃小組/e化執行小組，有關企業主的權責描述何者為非： A) 宣誓及完全支持e化的態度是企業ERP導入的成功關鍵 B) 應定期召開會議，檢討專案進度，隨時修訂e化的進度或方向 C) 應該親身參與所有的訓練課程 D) 決策阻礙影響ERP進度相關的阻礙或資源的調度
  C

## Slide 58: 評量測驗 (Cont.)
若ERP推動時，假設專案組織分－企業主/e化規劃小組/e化執行小組，有關e化規劃小組的權責描述何者為非： A) 負責ERP個案修改的需求確認 B) 負責企業ERP導入成敗之責 C) 親身參與及登錄ERP所有基本資料 D) 負責執行及效益評估ERP導入的成效
  C

## Slide 59: 評量測驗 (Cont.)
ERP推動時，MIS資訊部門的組織定位應屬於哪一個層級比較適當： A) ERP推動跟公司管理有關，所以應該定位在管理部門下比較適當 B) ERP導入最後才是匯入財務資料中，所以隸屬財會部門比較適當 C) ERP的推動涵蓋公司的變革，由總經理或經營主管理管轄比較適當 D) 只要MIS單位主管職稱夠高，其組織定位不用擔心
  C

## Slide 60: 評量測驗 (Cont.)
企業推動ERP時，MIS資訊單位位階若只屬於課層級，我們擔心會面臨哪些問題： A) 當ERP推動發生資源瓶頸時，擔心人微言輕，建言不容易被採納 B) 當發生作業或流程調整時協調的力道不夠 C) 當ERP推動發生延遲或異常時，需要組織決策支援的時效不佳 D) 以上皆是
  D